臺灣士林地方

重大計畫執行

中華民國

| 計畫名稱 | 計畫總金額 | 截至本年度已 編列預算數 | 可支用預算數 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 以前 年度 | 本年度 | 合計 |
| 臺灣士林地方法院檢察署擴建辦公廳舍中程計畫 | 698,245 | 15,124 | 11,061 | 0 | 11,061 |

84

法院檢察署

績效報告表

100年度

| 執行數 |
| --- |
| 本期執行數 | 累計執行數 |
| 實現數 | 應付數 | 賸餘數 | 合計 | 實現數 | 應付數 | 賸餘數 | 合計 |
| 0 |  |  | 0 | 4,063 |  |  | 4,063 |

85

臺灣士林地方

重大計畫執行

中華民國

| 執行數占預算數百分比％ | 執行未達90%之原因 及其改進措施 |
| --- | --- |
| 本期執行數占可支用預算數 百分比% | 累計執行數占截至本年度已編列預算數 百分比% |  |
| 本期實現數占可支用預算數 百分比% | 本期應付數占可支用預算數 百分比% | 本期賸餘數占可支用預算數 百分比% | 合計 | 累計實現數占截至本年度已 編列預算數 百分比% | 累計應付數占 截至本年度已 編列預算數 百分比% | 累計賸餘數占 截至本年度已 編列預算數 百分比% | 合計 |  |
| 0.00% |  |  | 0.00% | 26.86% |  |  | 26.86% | 本案修正計畫因行政院函復應就整體規劃等部分事項再檢討修正，日前雖已重新報院審查，但尚未獲核定，致無法於100年度執行預算；又本案都審作業雖已通過，惟必須於101年4月23日前取得建築執照，否則逾期須重新辦理相關規劃設計及都審作業，故98及99年度保留數11,061千元擬保留至101年度接續執行。 |

86

法院檢察署

績效報告表(續)

100年度

| 計畫執行進度 | 總計畫實際執行進度未達預定進度之原因及其改善措施 | 總計畫目標達成情形 |
| --- | --- | --- |
| 預定 | 實際 |  |  |
| 總累計% | 年累計% | 總累計% | 年累計% |  |  |
| 7.43% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 壹、落後原因 一、本案修正計畫尚未核定。 二、101年未編列預算。 貳、改善措施 一、本署已於100年12月20日將修正計畫陳報法務部審查。 二、就100年未執行預算11,061千元擬繼續保留至101年底前執行。 | 一、本案都審已於100年4月25日經台北市政府核定，惟因目前本案101年未編列預算，而使原訂於100年底前辦理之工程招標作業須延後至101年底前辦理。 二、修正計畫部分：本案修正計畫已經行政院100年4月26日院臺法字第1000020032號函核覆，其中就本案基地賸餘容積空間認為須再由本署規劃可行之利用方案，本署已就行政院審議意見作出具體回應，並已於100年12月20日將修正計畫層轉法務部陳報行政院審查。 |

87

# Text boxes

單位：新臺幣千元

單位：新臺幣千元